开发区重点片区水环境整治工作方案

为进一步落实工作责任，打好水污染防治攻坚战，全面提升我区水环境质量，确保完成2019年度市高质发展水环境治理考核指标并实施长效管理，结合2019年3月16日管委会印发的《开发区大浦片区水环境综合整治方案》，制定如下工作方案：

一、工作目标

2019年度目标：临港污水处理厂处理水量不低于一期验收能力的50%并稳定运行（2分）；开泰河、大浦副河消除劣Ⅴ类（4分）。

长效管理目标：提高临港东片区污水截污纳管率，做到应收尽收，合理调度污水排放去向，不断提高临港污水处理厂处理水量；完善大浦片区雨污水管网，杜绝雨污串接、混接现象，及时修复破损管网；实施源头排水户雨污分流和末端排口整治、截污纳管工程，提高片区污水和初期雨水收集率和集中处理率；实施片区水系调整和生态补水力度，确保开泰河、大浦副河考核断面稳定达标。

二、责任分工

（一）统筹调度临港污水处理厂进水量，确保四季度日均处理水量不低于1万吨。（责任单位：住建局）

（二）立即开展金桥路大浦副河截流井提升泵站，开泰河云桥路雨水排口截污纳管、开泰河开泰路桥雨水排口截污纳管、云桥路大浦副河雨水排口截污纳管工程建设，确保以上排口非雨季污水不入河；按照非雨季污水不入河原则进一步开展大浦副河、开泰河沿线排口排查，评估其他未截流排口情况，提出整治意见，根据整治意见实施截污纳管工程建设。（排查评估责任单位：河长办牵头，住建局、环保局参与。截污纳管工程建设责任单位：住建局）

（三）委托第三方专业机构开展大浦片区雨污管网的排查和评估，配合评估单位做好现场相关工作。并根据排查和评估情况拟定整改方案并组织实施，切实解决雨污串接、混接、渗漏现象；开展初期雨水收集处理试点工作（该项工作为市政府提升污水收集处理能力三年行动计划2019年度我区的目标任务）。（责任单位：住建局）

（四）委托第三方专业机构对片区内已完成雨污分流改造的17家重点排水企业的雨污分流改造情况进行评估，对存在问题立即整改。（评估责任单位：住建局牵头，环保局配合。问题整改责任单位：环保局）

（五）与市住建局沟通，合理调度高新区污水量，确保大浦片区污水能全部送到恒隆污水处理厂处理，切实解决污水冒井和污水管网水位高问题；约谈恒隆污水厂主要领导，强调在没有获得主管部门同意前不能私自减少污水接收量，并做好长效管理；加强恒隆污水厂处理我区污水量的日常监管，重点关注大浦片区污水产生量、收集量和处理量等关键指标。定期统计、核定处理水量并核拨污水处理费；推进恒隆污水厂扩建工程，推进罗盖特清下水独立处理工作。（责任单位：区住建局）

（六）贯彻落实国务院《城镇排水与污水处理条例》、住建部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定职责。加强对承担大浦片区污水管网日常排查维护、排口检查、排水户水质监测、泵站管理等工作的第三方公司的管理、考核，督促其切实履行委托合同约定的内容。开展雨水管道积水日常检测，如发现水质指标劣于V类水，及时将管内水抽往污水管网集中处理。开展片区内所有排水户排水许可证核发及执行情况专项检查，制定“一户一证”基础档案，包括排水许可、水质水量、雨污水管网接口、接入点位置等情况。加强排水日常监管，对未按照国家有关规定及排水许可明确的标准将污水排入城镇排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等排污行为的依法查处。（责任单位：区住建局）

（七）贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》规定职责。根据国家统一安排，配合市生态环境局核发相关行业企业的排污许可证，确保达到省市考核及时间进度要求。强化环境执法监管，开展污水处理设施运行等专项执法检查和达标排放监督性监测，对不正常运行污水治理设施或者通过暗管、暗渠、渗坑等排污行为进行依法查处。（责任单位：区环保局）

（八）委托第三方有资质专业机构定期对大浦河、大浦副河、开泰河等河道水质进行监测，掌握上下游断面水质情况，分析污染来源。强化有生产废水排放的重点排水企业在线监控，督促其在污水设施关键设备（水泵等）设置工况监控，总排口安装在线监测装置、视频监控系统和自动阀门，并与环保部门联网。（责任单位：区环保局）

（九）制定临浦路南河沟黑臭水体长效整治及管理方案，尽快消除黑臭。（责任单位：区住建局）

（十）加强恒隆污水厂尾水水质监控，确保达到一级A排放标准，并根据大浦河管控要求督促恒隆污水厂加强运行管理，进一步提高尾水排放标准。（责任单位：区环保局）

（十一）定期开展大浦副河、开泰河生态补水，特别是引入东盐河活水入开泰河的生态补水工作。与大浦闸同步开展开泰河、大浦副河闸门调度工作，落实开泰河水系调整工作方案。（责任单位：区社会事业局、区住建局）

（十二）对今年1月市自来水公司施工导致大浦路污水设施破损行为进行责任追究及处罚。（责任单位：区住建局）

三、保障措施

（一）成立机构。成立由管委会主要领导任组长、分管领导任副组长、相关部门主要领导为成员的大浦片区水环境综合整治领导小组，领导小组下设专项工作组，专项工作组按照“四个一”工作法具体负责各项工作任务的落实。专项工作组成员由相关部门抽调。（责任单位：区河长办）

（二）严格督查督办。区河长办负责对整治工作全程督查、督办、会商、会办。建立机制，定期召开工作推进会，研究解决出现的问题，对于重大事项，提请领导小组研究。对工作明显滞后、履职不到位、成效不明显等不作为、慢作为的部门及责任人进行约谈通报，并严肃追责。（责任单位：区河长办）

附件：1. 开发区重点片区水环境整治领导小组成员名单

2. 开发区重点片区水环境整治工作任务分工表

附件1

开发区重点片区水环境整治

领导小组成员名单

组  长：胡传宏  区党工委副书记、管委会常务副主任

副组长：王  波  区党工委委员，区纪工委书记、监察工委主任、政法委书记

王  琪  区管委会副主任

张小海  区党工委委员、管委会副主任

成  员：李永红  区纪工委副书记、监察工委副主任

苏月虹  区社会事业局局长、党组书记

武传家  区河长办主任

肖作仁  区环境保护局局长、党组书记

刘海龙  区住房和城乡建设局副局长

武虹百  江苏新海连发展集团有限公司总经理助理

领导小组下设专项工作组，具体负责各项工作任务的落实。专项工作组主任由武传家兼任，成员由环境保护局副局长陈兵、社会事业局副局长张帆、住房和城乡建设局副局长刘海龙组成。

附件2

开发区重点片区水环境整治工作任务分工表

| 序号 | 重点事项 | 具体要求 | 完成时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高临港污水厂处理水量 | 统筹调度临港污水处理厂进水量，确保四季度日均处理水量不低于1万吨。 | 2019年12月 | 住建局 |  |
| 2 | 开展排口排查、截流井建设 | 立即开展金桥路大浦副河排口截流井提升泵站，开泰河云桥路雨水排口、开泰河开泰路桥雨水排口、云桥路大浦副河雨水排口截污纳管工程建设，确保非雨季污水不入河。 | 2019年12月 | 住建局 |  |
|  |  | 按照污水不入河原则进一步开展大浦副河、开泰河沿线排口排查，评估其他未截流排口情况，并根据评估情况提出整治意见。 | 2019年12月 | 河长办 | 住建局、环保局参加 |
|  |  | 根据整治意见实施各排口截污纳管工程建设，确保非雨季污水不入河。 | 2019年12月 | 住建局 |  |
| 3 | 实施管网排查 | 委托第三方专业机构开展大浦片区雨污管网的排查和评估，配合评估单位做好现场相关工作，并根据排查和评估情况拟定整改方案并组织实施；开展初期雨水收集处理试点工作。 | 2019年12月 | 住建局 |  |
| 4 | 开展重点企业雨污分流实施情况评估 | 委托第三方专业机构对片区内已完成雨污分流改造的17家重点排水企业的雨污分流改造情况进行评估。 | 2019年12月 | 住建局 |  |
|  |  | 对评估存在问题的企业立即督促其进行整改。 | 2020年3月 | 环保局 |  |
| 5 | 加强污调度，强化恒隆污水厂监管 | 与市住建局沟通，合理调度高新区污水量，确保大浦片区污水能全部送到恒隆污水处理厂处理，切实解决污水冒井和污水管网水位高问题 。 | 2019年12月 | 住建局 |  |
|  |  | 约谈恒隆污水厂主要领导，强调在没有获得主管部门同意前不能私自减少污水接收量，并做好长效管理。 | 2019年12月 |  |  |
|  |  | 加强恒隆污水厂处理我区污水量的日常监管，重点关注大浦片区污水产生量、收集量和处理量等关键指标。定期统计、核定处理水量并核拨污水处理费；推进罗盖特清下水独立处理工作，推进恒隆污水厂扩建工程。 | 2019年12月 |  |  |
| 6 | 加强排水户监管 | 贯彻落实国务院《城镇排水与污水处理条例》、住建部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定职责。 | 长期 | 住建局 |  |
|  |  | 加强对承担大浦片区污水管网日常排查维护、排口检查、排水户水质监测、泵站管理等工作的第三方公司的管理、考核，督促其切实履行委托合同约定的内容。开展雨水管道积水日常检测，如发现水质指标劣于V类水，及时将管内水抽往污水管网集中处理。 | 长期 |  |  |
|  |  | 开展片区内所有排水户排水许可证核发及执行情况专项检查，制定“一户一证”基础档案，包括排水许可、水质水量、雨污水管网接口、接入点位置等情况。加强排水日常监管，对未按照国家有关规定及排水许可明确的标准将污水排入城镇排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等排污行为的依法查处。 | 2019年12月 |  |  |
| 7 | 加强水污染防治监管 | 贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》规定职责。根据国家统一安排，核发相关行业企业的排污许可证，确保达到省市考核及时间进度要求。强化环境执法监管，开展污水处理设施运行等专项执法检查和达标排放监督性监测，对不正常运行污水治理设施或者通过暗管、暗渠、渗坑等排污行为的依法查处。 | 长期 | 环保局 |  |
| 8 | 加强河道水质监测及重点排水户在线监控 | 委托第三方有资质专业机构定期对大浦河、大浦副河、开泰河等河道水质进行监测，掌握上下游断面水质情况，分析污染来源。 | 长期 | 环保局 |  |
|  |  | 强化有生产废水排放的重点排水企业在线监控，督促其在污水设施关键设备（水泵等）设置工况监控，总排口安装在线监测装置、视频监控系统和自动阀门，并与环保部门联网。 | 2019年12月 |  |  |
| 9 | 整治黑臭水体 | 制定临浦路南河沟黑臭水体长效整治及管理方案。尽快消除黑臭。 | 2019年12月 | 住建局 |  |
| 10 | 强化恒隆污水厂尾水监管 | 加强恒隆污水厂尾水水质监控，确保达到一级A排放标准，并根据大浦河管控要求督促恒隆污水厂加强运行管理，进一步提高尾水排放标准。 | 长期 | 环保局 |  |
| 11 | 加强生态补水，推进开泰河水系调整 | 定期开展大浦副河、开泰河生态补水，特别是引入东盐河活水入开泰河的生态补水工作。与大浦闸同步开展开泰河、大浦副河闸门调度工作，落实开泰河水系调整工作方案。 | 2019年12月 | 社会事业局、住建局 |  |
| 12 | 查处破坏污水设施行为 | 对今年1月市自来水公司施工导致大浦路污水设施破损行为进行责任追究及处罚。 | 2019年12月 | 住建局 |  |