附件1

2021年开发区国土绿化任务分解表

| 单位 | 成片造林面积（亩） | 森林抚育（亩） | 四旁植树（万株） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全区合计 | 300 | 3000 | 4 |
| 区住建局、新海连集团 | 200 |  | 1 |
| 中云街道 | 50 | 1500 | 1 |
| 朝阳街道 | 50 | 1500 | 1 |
| 猴嘴街道 |  |  | 1 |

附件2

2021年开发区100亩以上造林地块落实表

| 序号 | 建设地点 | 主要树种及规模（亩） | 建设时间 | 计划投资（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区金桥路（先锋路-东方大道）道路红线外各30米 | 落羽杉、雪松、女贞、香樟、榉树、樱花等205亩 | 2021.1-2021.12 | 6600 | 区住建局 |
| 2 | 排淡河生态廊道 | 碧根果、苗圃等，全长5.9公里，面积580亩 | 2021.3.1-2021.12.30 | 5000 | 新海连集团 |

附件3

2021年开发区水岸绿化地块落实表

| 序号 | 建设地点 | 主要树种及规模（亩） | 建设时间 | 计划投资（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排淡河生态廊道 | 碧根果、苗圃等，全长5.9公里，面积580亩 | 2021.3.1-2021.12.30 | 5000 | 新海连集团 |
| 2 | 朝阳水库北 | 红枫7亩 | 2021.4 | 10 | 朝阳街道 |
| 3 | 云门寺水库西 | 海棠、蜀侩等30亩 | 2021.5 | 30 | 中云街道 |

附件4

2021年开发区道路绿化重点地块落实表

| 序号 | 建设地点 | 主要树种及规模（亩） | 建设时间 | 计划投资（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区金桥路（先锋路-东方大道）道路红线外各30米 | 落羽杉、雪松、女贞、香樟、榉树、樱花等205亩 | 2021.1-2021.12 | 6600 | 区住建局 |
| 2 | 开发区东方大道、黄海大道、顾圩路等 | 大叶女贞、雪松等50亩 | 2021.3-2021.12 | 1200 | 区住建局 |
| 3 | 联瑞新材等项目周边盐池西路 | 榉树、大叶女贞、雪松等37.5亩 | 2020.12-2021.2 | 380 | 区住建局 |
| 4 | 松竹路（G228国道-盐池西路） | 栾树、大叶女贞等9亩 | 2021.8-2021.12 | 180 | 区住建局 |
| 5 | 云池路（花果山大道-跃湖路） | 栾树、大叶女贞等40亩 | 2021.8-2021.12 | 800 | 区住建局 |
| 6 | 玉竹路（G228 国道-盐池西路） | 栾树、大叶女贞等22亩 | 2021.4-2021.12 | 450 | 区住建局 |
| 7 | 盐坨西路 | 栾树、大叶女贞等12亩 | 2021.3-2021.12 | 210 | 区住建局 |

附件5

| 2021年全区园林绿化建设项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设规模(亩) |  | 项目投资（万元） |  | 起止时间 | 责任主体 |
|  |  |  | 2021年改造绿地面积 | 2021年新增绿地面积 | 项目总投资 | 2021年 投资 |  |  |
| 全区合计 |  |  |  | 1276.5 | 26348 | 17488 |  |  |
| 一 | 公园 |  |  | 70 | 900 | 900 |  |  |
| 1 | 一带一路国际物流园生态公园 | 建设面积约4.7万平方米 |  | 70 | 900 | 900 | 2021.01-2021.03 | 区住建局 |
| 二 | 道路绿化 |  |  | 120.5 | 2020 | 1940 |  |  |
| 1 | 联瑞新材等项目周边绿化景观工程 | 道路长1.5公里，绿化面积2.5万平方米 |  | 37.5 | 380 | 300 | 2020.12-2021.02 | 区住建局 |
| 2 | 松竹路（G228国道-盐池西路）绿化工程 | 长1.5公里，绿化面积约0.62万平方 |  | 9 | 180 | 180 | 2021.03-2021.12 | 区住建局 |
| 3 | 云池路（玉竹路-跃湖路）绿化工程 | 长0.65公里，绿化面积约2万平方 |  | 30 | 600 | 600 | 2021.08-2021.12 | 区住建局 |
| 4 | 玉竹路（G228 国道-盐池西路）绿化工程 | 长1.4公里，绿化面积约1.5万平方 |  | 22 | 450 | 450 | 2021.04-2021.12 | 区住建局 |
| 5 | 云池路（花果山大道-玉竹路）绿化工程 | 长0.68公里，绿化面积约0.7万平方 |  | 10 | 200 | 200 | 2021.08-2021.12 | 区住建局 |
| 6 | 盐坨西路绿化工程 | 长0.7公里，绿化面积约0.8万平方 |  | 12 | 210 | 210 | 2021.03-2021.11 | 区住建局 |
| 三 | 社会绿化（单位、企业、居住小区绿化等） |  |  | 124 | 2730 | 1950 |  |  |
| 1 | 优步花园绿化 | 项目涵盖住宅及部分商业配套绿化 |  | 52 | 980 | 700 | 2020.09-2021.08 | 连云港天峻置地有限公司 |
| 2 | 德惠尚书房绿化 | 德惠尚书房小区配套绿化 |  | 22 | 450 | 450 | 2021.08-2021.12 | 江苏晟功建设集团有限公司 |
| 3 | 美麟湖畔花园绿化 | 美麟湖畔花园配套绿化 |  | 50 | 1300 | 800 | 2020.12.-2021.09 | 连云港市联昊房地产开发有限公司 |
| 四 | 绿廊（河滨绿化、各类防护林建设等） |  |  | 655 | 14000 | 6000 |  |  |
| 1 | 陇海铁路开发区段沿线景观绿化工程 | 城郊列车开发区境内17.7公里沿线,56.7万平方米环境整治、景观提升 |  | 75 | 9000 | 1000 | 202.5-2021.11 | 区住建局 |
| 2 | 排淡河生态廊道 | 全长5.9公里，面积38.6万平方米 |  | 580 | 5000 | 5000 | 2021.3.1-2021.12.30 | 新海连集团 |
| 五 | 绿道 | （统计长度，单位：公里） |  | 205 | 6600 | 6600 |  |  |
| 1 | 金桥路（先锋路-东方大道）红线外绿化工程 | 结合金桥路外侧绿化建设绿道长约2.4公里，绿化面积约13.8万平方 |  | 205 | 6600 | 6600 | 2021.03-2021.12 | 区住建局 |
| 六 | 街道绿化 |  |  | 102 | 98 | 98 |  |  |
| 1 | 小马山绿化工程 | 小马山，大叶女贞15亩 |  | 15 | 8 | 8 | 2021.4 | 朝阳街道 |
| 2 | 朝阳水库北侧绿化工程 | 朝阳水库北侧，红枫7亩 |  | 7 | 10 | 10 | 2021.4 | 朝阳街道 |
| 3 | 朝阳小团山绿化工程 | 朝阳小团山，新增黑松、桃树等30亩 |  | 30 | 30 | 30 | 2021.4 | 朝阳街道 |
| 4 | 云门寺差转台西南绿化工程 | 云门寺拆转台西南海棠等20亩 |  | 20 | 20 | 20 | 2021.5 | 中云街道 |
| 5 | 云门寺水库西侧绿化工程 | 云门寺水库西侧海棠、蜀侩等30亩 |  | 30 | 30 | 30 | 2021.5 | 中云街道 |

附件6

2021年开发区森林抚育地块落实表

| 序号 | 建设地点 | 主要树种及规模（亩） | 建设时间 | 计划投资（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西庄、刘巷 | 黑松、马尾松、麻栎等1500亩 | 5月 | 60 | 朝阳街道 |
| 2 | 黄岭山场 | 松树630亩 | 11.30 | 25.2 | 中云街道 |
| 3 | 胜利东山 | 松树160亩 | 11.30 | 6.4 | 中云街道 |
| 4 | 蝙蝠山 | 松树273亩 | 11.30 | 10.9 | 中云街道 |
| 5 | 云门水库上 | 松树437亩 | 11.30 | 17.5 | 中云街道 |
|  |  | 合计：3000亩 |  |  |  |