开发区建筑垃圾综合整治工作实施方案

为认真贯彻落实国家、省、市关于建筑垃圾治理工作部署，进一步强化我区建筑垃圾综合治理水平，不断提升城乡人居环境，推进绿色低碳发展，切实解决当前建筑垃圾领域存在的突出问题，以及建筑垃圾源头减量、资源化利用的有关要求，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《江苏省城市市容和环境卫生管理规定》《连云港市城市建筑垃圾管理办法》《连云港市环境卫生设施配套建设实施办法》等相关规定，结合我区实际，制定本工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，坚持以人民为中心，全面贯彻落实新发展理念，加快构建建筑垃圾源头减量、分类投放、分类收运、分类处置的全过程监管体系，为我区生态文明建设提供有力支撑。

二、工作举措

（一）组织编制专项规划

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、省住建厅《建筑垃圾污染环境防治规划编制纲要》的通知（苏建函城管〔2024〕221号）、市城管委《关于举一反三加强建筑垃圾治理排查整治工作的通知》（连城管委办发〔2024〕5号）要求，依法编制建筑垃圾污染环境防治工作规划，规划内容应当包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等，加强建筑垃圾科学治理、系统治理和全过程治理。

责任单位：区住建局

完成时限：2024年8月底前

- 建筑垃圾存量再排查

区住建局牵头组织对相关部门再次摸排积存建筑垃圾现状，对辖区近三年建筑垃圾积存量、建筑垃圾产生量及处置量再摸排，对摸排情况统计建档，组织制定专项计划，及时清理辖区内的积存建筑垃圾，实现建筑垃圾生产与消纳的基本平衡。

责任单位：区住建局、社会事业局，各街道办事处

完成时限：2024年7月底前

（三）严格全过程监管

1. 依法处置核准。全面落实房屋建设工程、拆除工程、道路交通工程、水利工程等城市建筑垃圾处置核准制度。督促工程施工单位在工程开工前依法编制并备案建筑垃圾处置方案，选择具有合法资质的运输企业签订运输合同，明确建筑垃圾运输量、运输责任、消纳场所等，不得将建筑垃圾交给个人或未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输，严禁“无证”“无方案”擅自处置建筑垃圾行为。

责任单位：区住建局、社会事业局，各街道办事处，市公安局交通警察支队开发区大队

完成时限：常态长效

2. 加强运输监管。严格落实建筑垃圾运输企业及车辆准入制度，开展车身规范整洁行动，杜绝车身不洁、顶灯缺失、车牌脏污、带泥上路、未全密闭全覆盖、抛撒滴漏等违规违法行为，规范建筑垃圾运输秩序。严格建筑垃圾“两点一线”管理，对建筑垃圾产生源头、运输过程以及消纳场所实行联动监管，督促建设施工单位、建筑垃圾运输单位、建筑垃圾处置单位履行建筑垃圾管理主体责任，实现建筑垃圾管理智慧化、精准化、规范化。加强“五小工程车”准入管理，统一车身颜色、统一安装车辆密闭装置、统一安装车辆卫星定位系统，保持整车车容整洁，车厢两侧及车顶灯按要求喷印企业名称，提升装修垃圾运输管理水平。

责任单位：区住建局，各街道办事处，市公安局交通警察支队开发区大队。

完成时限：常态长效

3. 规范分类处置。各有关单位按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，对照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/ T134-2019）,对建筑垃圾消纳场、装潢垃圾集中收运点、临时堆放场地等消纳场所加强建设运营监管。施工单位、综合利用企业依法并按照相关标准对建筑垃圾进行分类处理，其中工程渣土，采取工程回填、堆山造景、低洼处填平等方式处理；工程泥浆，经沉淀、晾晒、脱水干化或者进入泥浆预处理设施进行预处理，就地处理除杂后的渣土和就地处理产生出的泥料宜进行就地场地回填，无法就地利用时可外运作为资源化利用、堆填或填埋处置；工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾交由综合利用企业进行资源化利用；确实无法利用的，施工单位、综合利用企业应当交由建筑垃圾消纳场进行处置。

责任单位：区住建局，市生态环境局开发区分局，各街道办事处

完成时限：常态长效

（四）提升消纳处置能力

根据建筑垃圾产生量、种类和分布，统筹临时用地、废弃采矿坑等土地资源，科学安全选址，合理规划布局，建设建筑垃圾消纳场，解决我区工程垃圾、装潢垃圾等处置消纳问题。同时采取政府主导，市场化运作方式，因地制宜、加快建设建筑垃圾资源化利用设施，也可与邻近县（区）协商共用，满足城市建筑垃圾管理和资源化利用要求。根据装饰装修垃圾产生量及其分布，合理建设满足需求的装修垃圾集中收运点。建筑垃圾处理设施应满足《建筑垃圾处理技术规范》等相关标准，严格执行分区作业、堆填高度等要求。

责任单位：区住建局，市自然资源和规划局开发区分局，各街道办事处

完成时限：2024年8月底前

（五）加强联合执法

加大信息互通力度，建立联动办案、行刑衔接机制，打通部门壁垒，组织跨区域、跨部门的联合执法专项行动，对发现随意非法倾倒、违法侵占河道以及耕地、林地、草地等损害生态环境行为，及时移交水利、自然资源、生态环境等相关责任部门依法查处，对涉嫌犯罪的依法移送公安机关查处，保持建筑垃圾非法处置倾倒联防联控高压态势，推进整治行动走深走实。

责任单位：区住建局、社会事业局，市自然资源和规划局开发区分局、市生态环境局开发区分局、区公安分局，区各街道办事处

完成时限：常态长效

三、职责分工

各有关单位要进一步做好我区建筑垃圾管理各项工作，统筹建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源化利用设施建设和管理，确保建筑垃圾治理工作取得实效。

区住建局：负责建筑垃圾污染环境防治工作规划，并做好本行政区域内建筑垃圾管理的统筹和督导工作。责成局城管处对装潢垃圾临时分拣场、资源化利用企业进行监管；城管大队对未经核准擅自处置建筑垃圾、随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾等违法违规行为进行查处；房地产市场管理所对各物管小区装修垃圾数据进行监管；房屋征收服务中心每季度向区城管部门提供我区房屋征收、拆除计划信息数据；政府投资工程服务中心对道路、水利工程施工现场进行监督管理，督促工程施工单位在项目开工前，到区城管部门办理建筑垃圾处置核准及相关运输手续。

各街道办事处：根据属地管理，执法力量重心下沉原则，做好建筑垃圾未经核准擅自处置的行政检查。加强区域内工程渣土车运输渣土、砂石、泥浆及流体废物等监管，杜绝发生沿途泄漏、抛撒，或者车轮带泥行使污染道路违规行为，配合区城管部门对建筑垃圾日常查处、监管工作。

市自然资源和规划局开发区分局：负责配合建筑垃圾污染环境防治工作用地情况核查，明确土地使用性质及权属，配合区城管部门加强对建筑垃圾堆放场所的监管。

市生态环境局开发区分局：负责按照环境污染防治监督管理职责，依法对危险废物混入建筑垃圾造成污染环境事故的违法行为进行查处。

区社会事业局：负责水利工程施工现场建筑垃圾的监督管理，依法对河道、湖泊、水利工程管理范围内倾倒建筑垃圾的违法行为进行处理。结合人居环境和乡村治理系统建设要求，发现倾倒建筑垃圾污染农田和乡村环境行为，及时移送相关部门进行处理。

区行政审批局：负责建筑垃圾转运设施、综合利用场所、消纳场地建设项目用地规划审批等工作，保障项目及其配套设施用地需求。每月向区住建局提供我区新建、改建、扩建工程项目《建筑工程规划许可证》等相关信息，便于区城市管理部门落实建筑垃圾处置费征缴工作。

市公安局交通警察支队开发区大队：负责建筑垃圾运输道路交通安全管理，规范建筑垃圾运输车辆的行使时间、路线，查处建筑垃圾运输车辆和驾驶人员违反道路交通法律法规的行为。

区公安分局：依法严厉打击非法转移、处置、倾倒建筑垃圾等违法犯罪行为。对有拒绝、阻碍执法人员依法执行公务，构成治安处罚的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、工作保障

（一）加强组织领导。结合建筑垃圾综合整治工作要求，由区住建局、区社会事业局、区行政审批局、各街道办事处、市自然资源和规划局开发区分局、市生态环境局开发区分局、市公安局交通警察支队开发区大队、区公安分局等相关部门单位成立开发区建筑垃圾综合整治工作专班，专班办公室设在区住建局，各成员单位各负其责、密切协作、信息互通、联动推进，确保各项工作取得实效。

（二）强化督查考核。建立建筑垃圾综合整治工作目标考核和督查通报制度，区建筑垃圾综合整治工作专班将加大督查和调度力度，对相关单位工作任务进展情况、工作成效进行督导检查和不定期通报。

（三）加强宣传引导。依托广播、电视、报刊、网络等各类媒体，推进宣传进社区、进企业、进工地、进小区，做好政策解读和舆论引导，积极宣传建筑垃圾综合治理和资源化利用的重要意义，增强市民绿色环保理念，建立健全建筑垃圾违法行为举报制度，形成全社会共治的良好氛围。

连云港经济技术开发区管委会办公室 2024年7月24日印发