附件

连云港经济技术开发区沿海发展2021年重点项目表

单位：个、万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划 总投资 | 2021年 计划投资 | 2021年目标任务 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 8个 |  | 1693000 | 412000 |  |  |
| 一 | 海洋科技 创新 | 2个 |  | 193000 | 32000 |  |  |
| 1 | 中复碳芯公司低风速及海上风电叶片用高模量拉挤大梁的研发及产业化 | 目标产品为低风速及海上风电叶片用高模量拉挤大梁，能够替代现有风机叶片灌注大梁。该项目在国内首创开发了纤维体积含量低于68%、模量在62GP以上，疲劳性能M值大于8.5的高模量玻纤拉挤大梁，这一技术突破使叶片大梁模量提高10%~15%、叶片减重2.5%~10%、叶片材料成本降低2.5%~10%、叶片开发的模具投入降低10%，实现了叶片减重、降本的跨越式发展 | 2021-2023 | 5000 | 2000 | 1.完成现有厂房和租赁厂房改造；2.完成建设生产线20条；3.完成2个叶片型号产品的产业化，形成年产2500公里生产能力 | 新材料 产业园管理办公室 |
| 2 | 中科院高效低碳燃气轮机试验装置 | 建设压气机实验平台、燃烧室实验平台、透平实验平台、基础研究试验平台、燃料与工质系统、精细和高精度测试系统、测控系统等高效低碳燃气轮机实验装置 | 2020-2024 | 188000 | 30000 | 2001供气厂房、3002综合动力站竣工验收；开展1002试验室（高效新型循环试验台）主体施工 | 经济发展局 |
| 二 | 产业高端 发展 | 5个 |  | 1100000 | 320000 |  |  |
| 3 | 慧智OLED光学材料 | 占地400亩，建筑面积35万平方米，新购生产设备、辅助设备及公用工程设备 560 台套，年产3亿平方米OLED光学材料 | 2019-2021 | 300000 | 60000 | 竣工投产 | 生命健康产业园管理办公室 |
| 4 | 高驰高频超薄柔性覆铜板 | 占地377亩，建筑面积9.2万平方米，购置涂布机、热压机、分条机等设备，年产1亿平方米高频超薄柔性覆铜板 | 2019-2021 | 300000 | 80000 | 部分建成投产 | 生命健康产业园管理办公室 |
| 5 | 韩亚超高水氧阻隔膜 | 新增用地70亩，建筑面积5万平方米，购置生产设备、辅助设备约160台套，生产用于OLED柔性发光显示器的阻隔膜、薄膜太阳能背板隔膜等，年产4000万平米超高水氧阻隔功能膜 | 2020-2021 | 200000 | 80000 | 厂房改造完成，新建部分启动建设，设备购置，竣工投产 | 生命健康产业园管理办公室 |
| 6 | 中复连众复合材料产业园 | 占地476亩，建筑面积13万平方米，购置5条叶片生产设备，年产8MW风电叶片100套、飞机零部件100套、汽车轻量化零部件6完万件 | 2021-2022 | 150000 | 50000 | 完成大叶片项目主体建设 | 中华药港招商办公室 |
| 7 | 恒瑞生物医药产业园 | 占地235亩，建筑面积10万平方米，年产1080千克达托霉素、1296千克纽莫康定B0、432千克米卡芬净钠FR179642、300千克奥利万星A82846B、80万支TDM-1（36千克安丝菌素）、446.4万支长效胰岛素、744万支速效胰岛素 | 2018-2021 | 150000 | 50000 | 环保车间、罐区、危废库等配套设施建成 | 生命健康产业园管理办公室 |
| 三 | 更高水平 开放 | 1个 |  | 400000 | 60000 |  |  |
| 8 | 雅仕“一带一路”供应链基地 | 占地1121亩，建筑面积16万平方米，建设六个物流中转库，另外配套集装箱多式联运场站、综合服务中心和办公生活区，并建设一条铁路专用线 | 2019-2022 | 400000 | 60000 | 完成铁路专用线和二期厂房建设 | 生命健康产业园管理办公室 |