2019年度开发区审计项目计划

2019年是新中国成立70周年，是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年，是全市高质发展、后发先至大突破之年，是开发区建区35周年。我区审计工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻全国审计工作会议、省委审计委员会一次会议、市委十二届七次会议、省市审计工作会议和区党工委、管委会系列会议精神，聚焦“六稳”部署和“六个高质量”要求，围绕“十二双”重点工作和“一轴三区五园”生产力布局，找准审计监督与高质发展的最佳结合点，突出服务中心、统筹资源和提高质量导向，探索大数据审计，推进审计全覆盖，更好发挥审计监督的建设性作用，为我区“抢占高质发展制高点、勇当后发先至排头兵”作出新的更大贡献。

2019年，我区审计工作着重做好以下四个方面：

一是突出审计重点，发挥职能作用。深入分析全区改革发展中的热点、难点、焦点，找准审计工作切入点，着力发挥好审计促进高质量发展、全面深化改革、权力规范运行、反腐倡廉的作用，重点对固定资产投资、财政资金、经济责任等进行审计。

二是强化审计监督，促进依法行政。加强监督与自我监督，强化责任意识，严格执行“六大纪律”、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。重点关注中央“八项规定”精神落实情况，加强经济责任审计，关注各项改革措施落实、领导干部经济责任履行情况，客观公正评价，促进领导干部廉洁用权、干净干事。突出对国有资金投资建设项目的跟踪审计，重点关注投资决策、建设程序、资金管理、建设财务、招标投标等环节和内容，强化事前事中审计监督，提高公共投资绩效。

三是整合审计力量，强化工作联动。加强审计资源统筹，关注重大政策落实情况，密切配合市审计局做好乡村振兴相关政策和资金审计、保障性安居工程资金投入和使用绩效审计、政府性债务管理政策落实情况跟踪审计。试行区街两级联动联审、街道交叉审计，进一步扩大审计覆盖面。重点关注民生项目、民生工程的资金绩效情况、项目建设运行情况。探索巡审联动，发挥审计的精准和巡查的权威等特点，加大审计力度，凝聚监督合力。推行AB角工作制度，强化部门处室之间、人员之间工作联动。

四是提高审计质量，注重成果运用。坚持把审计质量作为审计工作的生命线，牢固树立总体审计质量观。强化法治思维和程序意识，严格依法审计。积极参与审计大数据建设，提高信息化水平和审计质量，探索科技强审。从立项开始精心培育优秀审计项目，积极开展优秀项目评选，推广创优经验，打造精品审计项目。扩大审计成果运用，建立审计问题线索库，开展审计发现问题整改情况“回头看”，建立健全审计问题整改反馈机制、整改对账销号机制、整改约谈机制和整改督查机制，确保审计发现问题及案件线索得到有效整改和及时处置。

为做好上述工作，本年度计划安排经济责任、投资、一条鞭等五类审计项目不少于28项（详见附表）。

2019年度开发区审计项目计划表

| 项目名称 | 被审计单位 | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、经济责任审计(1项) |  |  |  |
| 根据干部调整情况安排具体审计项目 |  |  |  |
| 二、投资审计（21项） |  |  |  |
| 新安排项目11项（其中：产业项目2个、民生项目7个、市政项目2个） |  |  |  |
| 1．中华药港跟踪审计及复核性审计 | 新海连公司 | 12月底 |  |
| 2．宋跳学校跟踪审计及复核性审计 | 教育局 | 12月底 |  |
| 3．开发区医院跟踪审计及复核性审计 | 规建局 | 12月底 |  |
| 4．港馨花园二期A区跟踪审计及复核性审计 | 新海连公司 | 12月底 |  |
| 5．港馨花园二期B区跟踪审计及复核性审计 | 新海连公司 | 12月底 |  |
| 6．港逸花园小区1#-29#楼及地下室土建安装工程复核性审计 | 规建局 | 10月底 |  |
| 7．云桥路（黄海大道-盐池西路）复核性审计 | 规建局 | 12月底 |  |
| 8．242省道二期路面工程复核性审计 | 规建局 | 12月底 |  |
| 9．金融大厦复核性审计 | 规建局 | 12月底 |  |
| 10．港馨花园复核性审计 | 规建局 | 8月底 |  |
| 11．创智绿园复核性审计 | 规建局 | 10月底 |  |
| 往年结转项目10项（其中：市政项目8个、民生项目2个） |  |  |  |
| 12．花果山大道（黄海大道-云池路）道路完善工程跟踪审计 | 规建局 | 8月底 |  |
| 13．昌圩路（跃湖路-金桥路）道路提档升级工程跟踪审计 | 规建局 | 12月底 |  |
| 14．先锋路（花果山大道-跃湖路）复核性审计 | 新海科公司 | 6月底 |  |
| 15．汇银路（临洪大道-大浦路）复核性审计 | 新海科公司 | 6月底 |  |
| 16．盐坨西路（花果山大道-跃湖路）工程复核性审计 | 新海连公司 | 9月底 |  |
| 17．临洪大道（银珠路-顺天木业）改建工程跟踪审计 | 新海科公司 | 12月底 |  |
| 18．昌圩湖绿园工程跟踪审计 | 新海科公司 | 12月底 |  |
| 19．跃湖路（昌圩湖—佛堂路）新建工程跟踪审计 | 新海科公司 | 12月底 |  |
| 20．中云中心小学久和校区综合楼工程跟踪审计 | 教育局 | 12月底 |  |
| 21．汇晶路（东方大道-242省道）新建工程跟踪审计 | 新海连公司 | 10月底 |  |
| 三、区街联动审计项目（1项） |  |  |  |
| 根据巡察及街道情况安排审计项目 | 各街道、村 （社区）等 | 12月底 |  |
| 四、一条鞭审计项目（4项） |  |  |  |
| 1．重大政策落实情况跟踪审计 | 相关责任单位 | 12月底 | 根据上级统一安排实施 |
| 2．保障性安居工程资金投入和使用绩效审计 | 相关责任单位 | 6月底 |  |
| 3．政府性债务管理政策贯彻落实情况跟踪审计 | 相关责任单位 | 6月底 |  |
| 4．清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计调查 | 相关责任单位 | 12月底 |  |
| 五、管委会及上级审计部门下达的其他审计事项 |  |  |  |

共计：28个审计项目